(Wzór) UMOWA NR ……………………….

zawarta w dniu ............ 2011r. pomiędzy :

Koluszkowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4, NIP 7282610232, KRS 0000257956 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym przez:

mgr inż. Dariusza Wieczorkiewicza- Prezesa Zarządu

a

.............................................................................................................................................................................

NIP .............................................. działającym na podstawie ……….................................................................

..............................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez :

1.

2.

o następującej treści :

§ 1.

1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego,  prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego zgodnie  z ustawą  z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r r. Nr 113, poz. 759 ze  zm.) oraz  postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych  Warunków  Zamówienia (SIWZ) z dnia 01.02.2011 r.

2. Przedmiotem niniejszej umowy  jest   „Przebudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w          Koluszkach – Etap III”

§ 2.

Zakres rzeczowy robót :

- Wybudowanie odcinka sieci cieplnej 2x139/225 długości 509,00mb., 2x88,9/160 długości 29,50 mb.,2x76,1/140 długości 167,00 mb. oraz 2x60/125 długości 268,50 mb. na trasie od ul.11- Listopada pkt. Z-3/6 (połączenie poprzez zawory w punkcie przecięcia się sieci projektowanej z siecią istniejącą) do budynków Przedszkola nr. 1, bloku mieszkalnego nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Budowlanych 8 ( z wyłączeniem odcinka od ul. Wołyńskiej do komory K-21);

- Wykonanie przecisku pod ul. 11- Listopada;

- Wybudowanie przyłącza ciepłowniczego 2x48/110 długości 16,00 mb. do Komendy Policji przy ul. 11 Listopada 62A oraz przyłącza 2x34/90 dł. 22,50 mb. do budynku P. Kołaczkowskich przy ul. 11 Listopada 69 wraz z podłączeniem do węzła cieplnego;

- Podłączenie sieci cieplnej do węzłów w budynkach Przedszkola nr.1 przy ul. Budowlanych 4, bloku mieszkalnego nr 1 przy ul. Budowlanych 6, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Budowlanych 8;

- Połączenie wybudowanej sieci cieplnej z przyłączem do PKP CARGO przy ul. Budowlanych 36/37 i firmy Krystex przy ul. Budowlanych 36/37;

- Likwidacja do poziomu  - 0,5m trzech komór ciepłowniczych przy ul. Budowlanych oraz odłączenie starej sieci w komorze przy ul. 11Listopada ;

- Sieci i  przyłącza ciepłownicze wykonać w systemie rur preizolowanych, kształtek                     i armatury stalowej z instalacją detekcji przecieków zgodnych PN EN 253:2005;  PN EN 489: 2005; PN EN 448 posiadających aktualne Aprobaty Techniczne ;

- Pozostała armatura i materiały budowlane użyte do wykonania zadania powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne;

- Wykonanie obsługi geodezyjnej (tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza);

- Uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji budowy;

- Wykonywać badania radiologiczne spawów przewidziane w dokumentacji projektowej;

- Wykonać zagęszczenia gruntu udokumentowane badaniami w miejscach przewidzianych            w dokumentacji;

- Uruchomienie sieci cieplnych z przyłączami;

- Odtworzyć infrastrukturę naziemną do stanu pierwotnego;

- Materiały rozbiórkowe i odpady usunąć z terenu budowy i zagospodarować zgodnie              z ustawą o odpadach;

- Opracować harmonogram robót uwzględniający najkrótsze przerwy w pracy sieci;

Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 3 .

1. Strony zgodnie ustalają, że integralną część umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Oferta Wykonawcy,

- dokument ubezpieczenia  od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

2. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Materiały te muszą odpowiadać wymogom Ustawy z dn.16.04.2004r.( Dz. U. z 2004 r.   Nr 92 poz. 881  z póź. zmianami) o wyrobach budowlanych. Na potwierdzenie tego warunku Kierownik Budowy zobowiązany jest przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające ich zgodność z ustawą. Po zakończeniu budowy dokumenty te należy przekazać Zamawiającemu  wraz z dokumentacją powykonawczą.

§ 4 .

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dostarczenie w terminie do dnia przekazania placu budowy dokumentacji projektowej wraz          z oświadczeniem o jej kompletności,

- dostarczenie prawomocnych decyzji pozwolenie na budowę,

- przekazanie Dziennika Budowy,

- zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz dokonywanie odbiorów częściowych               i odbioru końcowego,

- dokonywanie zapłaty za wykonane i odebrane prace będące przedmiotem niniejszej umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy  wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji   przedmiotu umowy, zgodnie z technologią przyjętą w projekcie  wykonawczym, określoną w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i   przepisami BHP, a w szczególności :

- dostarczenie na dzień  przekazania placu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

- wykonanie umowy zgodnie z jej zakresem, z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ, złożoną ofertą,

- zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika budowy posiadającego  uprawnienia             w zakresie prowadzonych robót,

- przedstawienie Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót listy personelu kierowniczego zatrudnionego na budowie.

- opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót. Harmonogram realizacji robót stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy

- ustawienie przed rozpoczęciem robót tablic informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

- zastosowanie do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń, nieużywanych            i fabrycznie nowych oraz odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu              i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej wraz z Deklaracjami zgodności i Informacją o wyrobie’

- na każde żądanie Zamawiającego, okazanie w stosunku do wskazanych materiałów posiadania: znaku ,,CE” lub ,,B”, a na wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed dniem 01 maja 2004 r. deklaracje zgodności wyrobów z odpowiednim dokumentem odniesienia,

- przed wbudowaniem materiałów przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone kserokopie dokumentów opisanych w punkcie 7,

- prowadzenie dokumentacji placu budowy, dostarczenie Zamawiającemu atestów i dokumentów gwarancyjnych, przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu,

- informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonywania robót ulegających zakryciu ,

- informowanie Zamawiającego o terminach odbiorów częściowych i o wszelkich trudnościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót,

- prowadzenia robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną w sposób nie powodujący szkód, w tym w szczególności zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

- prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami), a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu,

- przekazywanie Inspektorowi Nadzoru kopii kart, o których mowa w pkt. 14,

- wykonanie badań spawów , zagęszczeń gruntu, prób szczelności ,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu,

- zapewnienie dla potrzeb budowy terenu pod zaplecze oraz pomieszczeń socjalnych, magazynowych, energii elektrycznej oraz wody  we własnym zakresie i na własny koszt,

19) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i przekazanie właścicielowi potwierdzone protokołem odbioru.

§ 5.

1. Terminy realizacji  przedmiotu umowy: do 20 września 2011r .

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez strony protokołu odbioru, który zostanie sporządzony po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, o którym mowa w §4 ust.2 pkt.17.

3. Strony dopuszczają przedłużenie terminu realizacji umowy , o których mowa  ust. 1, w przypadku,  gdy przedłużenie  nastąpiło z przyczyn niezależnych od Stron a w szczególności w przypadku:

- szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia,

- katastrofy budowlanej,

- siły wyższej, powodującej klęskę żywiołową,

Zmiana terminu wymaga zgody Zamawiającego i musi być przez Wykonawcę udokumentowana - pismo (wniosek) dotyczące zmiany terminu , Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni przed upływem  terminu zakończenia realizacji umowy.

4.  Zmiana terminu będzie wymagała sporządzenia przez strony aneksu do umowy.

§ 6.

1. Za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

z podatkiem VAT  w kwocie ……………………………….. zł

(słownie złotych) ………………………………………………………..,

w tym podatek VAT w kwocie ………………………………………..

( słownie złotych)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym      i  obejmuje    wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz podatki obowiązujące na terenie Polski, w   tym podatek (VAT).

3. Wykonawca do faktur będzie naliczał podatek  od towarów i usług  zgodnie z ustawą  z  dnia 11.03.2004 r.     o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 , poz. 535 z późn. zm)

4. Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT w przypadku zmiany  ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) na przedmiot niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia będzie wymagała sporządzenia przez strony aneksu do umowy.

5. Rozliczenie za wykonane roboty następować będzie na podstawie oryginałów faktur VAT wystawianych za wykonane elementy robót z wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 6 ust. 1  umowy  .

6, Podstawą do wystawiania faktur  będzie protokół odbioru wykonanych  elementów robót wystawiony przez Wykonawcę i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do wysokości 80 % wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 6 ust. 1  umowy  .

Podstawą do wystawiania faktury końcowej będzie podpisany przez strony protokół odbioru, o którym mowa w § 5 ust.2.

- Faktury  wystawiane będą na Zamawiającego : Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. , ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki NIP: 728-26-10-232;  REGON: 100184847

- W przypadku faktury VAT  wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej  zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez  Zamawiającego faktury korygującej.

- Płatności   regulowane będą przez Zamawiającego - Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. , ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki NIP: 728-26-10-232;  REGON: 100184847, w terminie 30 dni od daty dostarczenia oryginału faktury VAT przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że płatności wynikająca z niniejszej umowy przekazywane będą na konto

Wykonawcy Nr…………………………………………………………………………………………………

§ 7.

- Zamawiający oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru  powierzył………….. posiadającemu   uprawnienia budowlane nr ……….....

- Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik Budowy  ……… .......posiadający uprawnienia  budowlane nr .........., który w okresie realizacji przedmiotu umowy działa w imieniu   i na rachunek Wykonawcy.

- Ewentualne zmiany personelu kluczowego tj Kierownika Budowy mogą nastąpić po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody  Zamawiającego, wydanej po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających  kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy określone w SIWZ.

- Koordynatorem robót ze strony  Zamawiającego  jest  …………………………………………………

- Zmiana Kierownika Budowy nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 8.

- W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:

  - odbiór częściowy dokonany w celu rozliczenia elementów  wykonanych robót,

  - odbiór końcowy przedmiotu umowy,

  - odbiór pogwarancyjny.

- Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy. Przedmiotem odbioru końcowego powinien być niewadliwie wykonany przedmiot umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy przed odbiorem końcowym należy pisemne powiadomienie Zamawiającego oraz przekazanie skompletowanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

  - dziennika budowy,

  - dopuszczeń, informacjach o wyrobach, aprobat, certyfikatów, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane i innych przepisów mających zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy,

  - badania, instrukcje, sprawdzenia i protokoły sprawdzeń,

  - dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

  - pozwolenie na użytkowanie.

- Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy zakończenie wszystkich robót     i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza zgodność wpisu ze stanem faktycznym.

- O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powiadomi o tym Wykonawcę oraz rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 15 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

    - nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub dokonać odbioru z wyznaczeniem terminu na usunięcie tych wad.

    - nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

      - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej    i technicznej – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

      - odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- W przypadku określonym w ust. 7 pkt a), nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 5 i 6.

9. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

  - oznaczenie miejsca sporządzenia,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą,

  - wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu,

  - ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

  - wymienienie ujawnionych wad,

  - decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

  - oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

- Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

- Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, nie przystąpi do odbioru z przyczyn przez siebie zawinionych  w terminach  jak w ust.6  niniejszego paragrafu, Wykonawca może protokolarnie ustalić stan  przedmiotu odbioru przez  powołaną do tego celu Komisję, zawiadamiając o tym pisemnie    Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.

- Po dokonaniu bezusterkowego odbioru Wykonawca wystawia Zamawiającemu gwarancję.

- Odbioru pogwarancyjnego dokonuje Zamawiający wraz z przedstawicielem Wykonawcy w ciągu 7 dni przed upływem terminu gwarancji jakości oraz rękojmi. Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

§ 9.

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot niniejszej umowy tj. materiały, aparaturę , urządzenia oraz roboty budowlano-montażowe licząc od dnia zakończenia realizacji zamówienia skwitowanego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego. (tj. licząc od daty odbioru końcowego przekazania – przyjęcia do eksploatacji przedmiotu zamówienia).

- Strony ustalają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dla robót objętych przedmiotem zamówienia   zostaje rozszerzona i wynosi 36 miesięcy  licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego i przekazania - przyjęcia do  eksploatacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały spełniają wymagania obowiązujących w tym zakresie  przepisów.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu  niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

- O wykryciu zaistniałych wad podczas okresu gwarancji, Zamawiający zawiadamia  pisemnie Wykonawcę, przesłanym faksem na nr……………… i wysyła poczta,

- W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt  i we własnym zakresie   stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego wad, nie później jednak niż    w ciągu 4 (czterech) dni , licząc   od daty otrzymania zawiadomienia Zamawiającego, o którym mowa w ust.  4 niniejszego paragrafu. Po usunięciu wady , gwarancja na naprawiony lub wymieniony element będzie przedłużona o 36 miesięcy licząc od daty usunięcia wady potwierdzonej w protokole przez Zamawiającego.

- W przypadku nieusunięcia  przez Wykonawcę  wad w terminie, o którym mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie,  a kosztami z tego tytułu obciąży    Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzeciej /innemu wykonawcy/, a kosztami z  tego tytułu obciąży Wykonawcę.

8.   Jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust.  5 niniejszego paragrafu    Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości  określonej w § 10 ust.  1b niniejszej     umowy.

9.  Usunięcie wad w okresie gwarancji powinno być stwierdzone protokolarnie.

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na wady także po upływie terminu ,             o którym mowa w pkt.1, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tego terminu.

§ 10.

Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań umownych w formie następujących kar umownych licząc od  wynagrodzenia z podatkiem (VAT ) określonego w ust.1  § 6 umowy za cały przedmiot umowy :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości  1 % wynagrodzenia ,   za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia zakończenia robót o którym mowa w § 5 ust. 1b umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi     w wysokości  1 %    wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy , w wysokości 20 % wynagrodzenia bez dodatkowego wezwania w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy .

2. W przypadku nieprzystąpienia do robót lub takiego ich opóźnienia, że wykonanie w terminie będzie niemożliwe, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu   i obciążenia karą Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

- za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji projektowej w wysokości 1 % wynagrodzenia,  za każdy dzień       opóźnienia  liczony od terminu umownego  na dostarczenie dokumentacji, określonego w §4 ust.1 p.1 umowy

- za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy zgodnie z terminem określonym w § 5 ust.1             a) umowy  oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót, w wysokości 1 %   wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  z wyjątkiem    przypadku określonego w § 12 ust. 1  umowy,  w wysokości 20 % wynagrodzenia w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy.

- za opóźnienie w dokonaniu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za każdy  dzień opóźnienia, licząc     od dnia wyznaczonego na dokonanie odbioru.

4. Zamawiający, ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur o kwotę naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody   i składania przez strony dodatkowych oświadczeń.

5. Jeżeli kary nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty         z podatkiem VAT,  o której mowa  § 6 ust. 1  niniejszej   umowy tj. kwotę……….

Słownie  złotych:………………..

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostało wniesione w formie/ach

………………………… na okres od dnia  ………………. do dnia …………………

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania     lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji jakości/rękojmi bez  potrzeby uzyskania na powyższe zgody Wykonawcy.

3. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o zmianę formy wniesionego zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy –  Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nie może spowodować zmniejszenia jego    wysokości  ani ciągłości.

4.  Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy następująco :

a) 70% wartości  zabezpieczenia w kwocie …………………… zł zostanie zwrócone w terminie  30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Podstawą wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie  wykonane, jest podpisany przez strony protokół odbioru, wystawiony po przekazaniu do użytkowania przedmiotu umowy.

b) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie …….. .………zł zostanie zwrócone w terminie 15 dni  po upływie okresu udzielonej gwarancji jakości/ rękojmi, wyszczególnionej w § 9  umowy i § 8 pkt 14.

§ 12.

      - Zamawiający uprawniony jest do  odstąpienia od umowy  na podstawie art. 145 ustawy  Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku :

- Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia,

- Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających i  dokona zapłaty,

- Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn  niezależnych od Zamawiającego,    Wykonawca zobowiązany jest do :

- zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót,

- uporządkowania i przekazania Inwestorowi Zastępczemu placu budowy,

- uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  takiego oświadczenia.

§ 13.

Inne postanowienia :

- Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności  wynikających z   niniejszej umowy.

- Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót  odpowiedzialność ponosi  Wykonawca.

- Wykonawca w okresie realizacji niniejszej umowy winien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że jest ubezpieczony          z tytułu prowadzonej działalności  przez cały okres realizacji zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN .

- Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji  pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.

§ 14.*

Postanowienia dotyczące podwykonawców

- Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wykonanie robót budowlanych   na zasadach określonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, projekt umowy, która będzie zawarta z podwykonawcą/ami. Projekt umowy winien określać zakres rzeczowy robót, wynagrodzenie za wykonane roboty, terminy realizacji, zasady dokonywania odbiorów – przy udziale Zamawiającego.

3.Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

4.Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić postanowień umowy z podwykonawcą.

5.W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą na warunkach określonych w ust. 2 – 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu,  1 egzemplarz zawartej umowy (wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi) lub jej uwierzytelniony odpis.

6.Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę przez Zamawiającego wynagrodzenia w zakresie wynikającym    z przedłożonej umowy, bezpośrednio podwykonawcy.

§ 15.**

Wykonawcy wspólnie realizujący niniejsza umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie, niewykonanie oraz nienależyte wykonanie umowy.

1.	Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego  i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich realizujących wspólnie Umowę.

2.	Liderem, o którym mowa w ust. 1 będzie {………………………………………………………..}

§ 16.

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem nieważności z    zastrzeżeniem  § 7 ust. 5

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano    wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej    zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił   warunki takiej zmiany.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w sytuacjach i na warunkach:

    - Zmiany ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych.

    - Przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku,  gdy przedłużenie  nastąpiło z przyczyn niezależnych od    Stron a w szczególności w przypadku:

  - szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia,

  - katastrofy budowlanej,

  - siły wyższej, powodującej klęskę żywiołową,

- Zmniejszenie zakresu realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od stron. Zmiana ta może pociągać za sobą zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zmiana terminu wymaga zgody Zamawiającego i musi być przez Wykonawcę udokumentowana - pismo (wniosek) dotyczące zmiany terminu , Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni przed upływem  terminu zakończenia realizacji umowy.

- oraz w innych wypadkach określonych w umowie.

4.Zmiana treści umowy dokonana z naruszeniem zapisów ust. 2 jest nieważna.

§ 17.

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118z póż. zm.),  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oraz  przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 19.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , jeden  egzemplarz dla Zamawiającego  oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J  Ą C Y :                                                                      W Y K O N A W C A :

* Pozostawić w przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

** Pozostawić w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę