Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy

UMOWA Nr ……………………………..

zawarta w dniu ………….  w Koluszkach pomiędzy:

- Koluszkowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4 (95-040 Koluszki), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257956, REGON 100184847, NIP 7282610232, wysokość kapitału zakładowego 43.522.500,00 zł, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Tomasza Szczegielniaka, uprawnionego do samodzielnego składania 
w imieniu spółki oświadczeń woli, stosownie do treści aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

2.  …………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

I. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia publicznego dotyczącego opracowania 
      dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Miejskiej 
    Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach”, który  obejmuje:

- pozyskanie mapy do celów projektowych.

- wykonanie badań:

- dobowych ścieków surowych, pobieranych w odstępach dwugodzinnych proporcjonalnie do przepływu,

- geotechnicznych wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego w przypadku gdy załączona do SWZ opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego opracowana przez mgr inż. Marka Szczęch byłaby niewystarczająca.

- opracowanie projektu budowlanego (4 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej) w zakresie określonym w ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku prawo budowlane.

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (4 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej).

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego (1 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- opracowanie przedmiaru robót (1 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Dokumenty elektroniczne winny być podpisane podpisem elektronicznym.

- uzyskanie wszelkich uzgodnień, przeprowadzenie procedury środowiskowej oraz sporządzenie  wniosku o uzyskanie zmiany pozwolenia wodnoprawnego (aktualne pozwolenie wodonoprawne stanowi załącznik do SWZ) oraz dokonywanie uzupełnień na każde wezwanie w trakcie procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

- prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

- Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w oparciu o WARIANT 2 koncepcji sporządzonej przez Biuro Studiów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. (załącznik do SWZ):

- rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków o aktualnej wydajności Qśr d = 2342 m3/dobę do planowanej Qśr d = 5000 m3/dobę, przeznaczonej do oczyszczania ścieków: bytowych i przemysłowych pochodzących między innymi z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a dostarczanych do MOŚ Koluszki dedykowanym kanałem tłocznym fi 250,

- zakres obiektów do rozbudowy i budowy:

- obiekt nr 1 - budynek krat – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- obiekt nr 2 - piaskownik napowietrzania z komorą odtłuszczania – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 1, tak aby w przyszłości umieścić osadnik wstępny (obiekt nr 3 z WARIANTU 1) oraz przepompownię osadu wstępnego (obiekt nr 4 z WARIANTU 1)

- obiekt nr 3 – przepompownia ścieków i hala dmuchaw – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- obiekt nr 4.1 – 4.4 oraz 5.1 – 5.4  – reaktory biologiczne – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- obiekt nr 6 – komora rozdziału ścieków – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- obiekt nr 7.1 – 7.2 – osadniki końcowe – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- obiekt nr 8 – przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- obiekt nr 9.1 – 9.2 – komora stabilizacji tlenowej KST – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- obiekt nr 9.3 – komora stabilizacji tlenowej KST – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- obiekt nr 10 – budynek mechanicznego odwadniania – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2 (przewidzieć dodatkowo urządzenie do mechanicznego zagęszczania osadów),

- obiekt nr 11 – magazyn osadu odwodnionego – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- obiekt nr 11.1 – magazyn skratek i zawartości piaskowników – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- obiekt nr 12 – przepompownia ścieków oczyszczonych – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- obiekt nr 13 – stacja zlewcza ścieków dowożonych – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- obiekt nr 14 – przepompownia ścieków dowożonych – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- obiekt nr 15 – zbiornik ścieków dowożonych – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- obiekt nr 16 – koryto pomiarowe – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- obiekt nr 17 – budynek dmuchaw dla KST – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- obiekt nr 18 – przepompownia ścieków własnych – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- obiekt B1 – biofiltr – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 1,

- obiekt PIX – stacja dozowania PIX – lokalizacja zgodnie z WARIANTEM 2,

- układ dróg i chodników wg. WARIANTU 1 za wyjątkiem części osadowej,

- budowa nowych kanałów w przypadku określenia ich złego stanu technicznego.

Bezwzględnie na bieżąco uzgadniać poszczególne elementy projektu z Zamawiającym – uzyskując pisemną akceptację.

- lokalizacja na PZT w/w obiektów zostanie zaprojektowana, tak aby w przyszłości istniała możliwość rozbudowy części osadowej według WARIANTU 1 w zakresie lokalizacji na PZT: stacji zagęszczania osadu wstępnego i nadmiernego, zbiornika osadu zagęszczonego, budynku obsługi ZKF, dwóch zbiorków ZKF, węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu, zbiornika osadu przefermentowanego, odsiarczalnika, zbiornika biogazu, pochodni, budynku kotłowni i kogeneracji, stacji osadów dowożonych i tłuszczy oraz biofiltra (B2).

- rozbudowa istniejącego układu sterowania i automatyki, która uwzględni współpracę istniejących obiektów oraz projektowanych.

- kompleksowa termomodernizacja obiektów zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków, za wyjątkiem budynku agregatorowni, komory krat, głównej przepompowni ścieków oraz zbiornika ścieków dowożonych.

- remont pomieszczeń budynku administracyjnego i wyposażenie ich w sprzęt adekwatnych do przeznaczenia (pomieszczenia biurowe, przebieralnie (szatnia z szafkami bhp), pomieszczenie laboratorium, pralni, jadalni (pomieszczenie socjalne), łazienki, WC), wymiana źródła ogrzewania wraz z instalacją c.o.

- montaż paneli fotowoltaicznych.

- inwentaryzacja i remont istniejących obiektów technologicznych wraz z kanałem odpływowym na odcinku: wylot z MOŚ do rzeki Piasecznicy w km 22+861.

- remont / budowa ogrodzenia wraz z wymianą bram (3 szt.).

- remont oświetlenia w zakresie wymiany istniejących słupów oraz montaż nowych.

- zakup rozrzutnika przystosowanego do osadu ściekowego.

- w związku z planowanym napływem ścieków przemysłowych dedykowanym kanałem kanalizacji tłocznej należy przeprowadzić obliczenia i symulację, czy ścieki nie będą powodować wzrostu poziomu ścieków w istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej fi 800.

- Projekt musi zapewniać, iż oczyszczone ścieki będą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w załączniku nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia  do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”), która wraz z ofertą Wykonawcy jest integralną częścią umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy zostanie wykonany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym, o ile jest to wymagane przepisami prawa, dokumentacja projektowa zostanie podpisana przez osoby, które zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji  o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia budowę.

- Wykonawca ma prawo skorzystać z uprawnienia powierzenia wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1, jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu, ani nie zwiększy kosztów jego wykonania, uzyskując uprzednio zgodę Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia, o którym mowa w ust. 2, za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób wykonujących prace objęte umową Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne, oraz zobowiązuje się do nabycia w zakresie koniecznym do realizacji umowy  wszelkich autorskich praw majątkowych do prac wykonanych przez osoby trzecie  w zakresie umożliwiającym przeniesienie ich na Zamawiającego, w zakresach i terminach wynikających z umowy.

- Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest do:

  - pozyskania niezbędnych oświadczeń, opinii, uzgodnień i decyzji wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskania oświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu właściwego organu w przypadku dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych;

  - wykonania inwentaryzacji, w tym fotograficznej;

  - aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, do momentu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, o ile zajdzie taka potrzeba (aktualizacja, o której mowa dokonywana będzie na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni), z zastrzeżeniem, iż okres ten nie będzie dłuższy niż trzy lata od daty skutecznego odbioru przedmiotu umowy;

  - przekazywania na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców robót budowlanych niezwłocznie podczas prowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót zaprojektowanych dokumentacją. W przypadku, gdy odpowiedzi te lub wyjaśnienia będą skutkowały zmianami w przedmiotowej dokumentacji Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia tych zmian niezwłocznie, nie później jednak niż do czasu podpisania umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą robót budowlanych. Zmiany te będą naniesione do dokumentacji i dostarczone do Zamawiającego. Za powyższe Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia;

  - sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), za który Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem za realizację  przedmiotowego zamówienia, w szczególności poprzez:

              - uzupełnienia szczegółów, w tym korektę, dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych jeśli zajdzie taka potrzeba;

              - uzgodnienia z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem umowy oraz  ich wprowadzenia do dokumentacji  powykonawczej.

  - wykonania na własny koszt wszystkich niezbędnych badań koniecznych do prawidłowego opracowania przedmiotu umowy. Odpowiedzialność w zakresie przeprowadzenia wszystkich niezbędnych badań koniecznych do prawidłowego opracowania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. Koszty tychże badań poniesie Wykonawca w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia;

  - udziału w konsultacjach wykonanej koncepcji przebudowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Koluszkach. Konsultacje będą ogłoszone i zorganizowane przez Zamawiającego przy współpracy z Wykonawcą. Z konsultacji zostanie spisany protokół, w którym znajdą się uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia ewentualnych zmian wynikających z powyższych uwag i dostarczenia poprawionej koncepcji do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu.

- Przedmiot umowy powinien spełniać następujące wymagania:

  - Dokumentacja projektowa winna być w formie papierowej.

  - Dokumentacja projektowa powinna być sporządzone również w formie elektronicznej (na płycie CD, DVD lub innym nośniku) w formacie umożliwiającym edycję poszczególnych elementów oraz w formacie podglądowym (np. w .pdf) w ilości 1 egzemplarza. Dokumentacja w formie elektronicznej musi ściśle odpowiadać wersji papierowej, tj. zawierać jej całą zawartość (treść – wszystkie strony, rysunki, tabele, zdjęcia i inne) wraz ze stronami tytułowymi.  Dokumentacja projektowa ponadto powinna zawierać wszystkie opinie, decyzje, uzgodnienia i oświadczenia niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego uzyskane w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonych pełnomocnictw a wymagane przepisami prawa.

  - Przedmiot umowy w formie papierowej winien być trwale spięty, w sposób umożliwiający przechowywanie w segregatorach.

- W uzasadnionych przypadkach, czyli takich, które mogą wpływać na prawidłową i terminową realizację umowy, Zamawiający zastrzega możliwość zorganizowania spotkania z Wykonawcą, w tym również w siedzibie Zamawiającego, w którym Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć.

- Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania powinny być konsultowane, uzgodnione 
i pisemne zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie przyjmowania rozwiązań projektowych w formie koncepcji projektowej.

- Wykonawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub przed dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu gotowe (tj. zawierające wszystkie niezbędne opisy, części i elementy) opracowania do weryfikacji i akceptacji – w zakresie dokumentacji projektowej.  Zamawiający zgłosi uwagi do przedstawionej dokumentacji projektowej w terminie do 15 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji. Wykonawca będzie mieć obowiązek naniesienia uwag i poprawek w terminie do 5 dni roboczych od pisemnego przekazania uwag przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość przekazywania uwag pocztą elektroniczną na wskazane przez Wykonawcę i Zamawiającego adresy e-mail. Wykonawca w terminie przedstawienia dokumentacji projektowej do weryfikacji uwzględni terminy wskazane na weryfikację dokumentacji oraz czas konieczny do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, decyzji ZRID lub uzyskania oświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu właściwego organu architektury w przypadku dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej i wszystkich pozostałych elementach przedmiotu umowy w sposób zgodny z art. 99 - 103 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności  zobowiązuje się, że, nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych (marek) i innych oznaczeń mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób, a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń określające ich standardy jakościowe. W przypadku, gdy jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące jedynie do określenia jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa w opracowaniu, z zaznaczeniem, iż dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych lub lepszych parametrach. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób może być weryfikowana równoważność tych parametrów przez Zamawiającego (określić co uznamy za równoważne). Dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wskazane do użycia w opracowanych dokumentach materiały winny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- Wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia obciążają Wykonawcę.

§ 3

- Przedmiot umowy będzie wykonany w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Kompletny przedmiot umowy będzie wykonany w terminie do 11.12.2025r.

- Jako termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, Strony ustalają dostarczenie dokumentów, do siedziby Zamawiającego  w liczbie egzemplarzy zgodnie z § 1 umowy.

§ 4

      - Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć dokumentację stanowiącą przedmiot umowy w pisemne oświadczenie, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Pisemne oświadczenie Wykonawcy stanowi integralną część przedmiotu odbioru.

      - Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego odpowiednio etapu I, etapu II i etapu III przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy odbioru częściowego i końcowego  podpisany przez obie Strony umowy bez zastrzeżeń.

§ 5

            - Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. Strony postanawiają, iż wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy na podstawie umowy została określona na podstawie przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę oferty, nie podlega waloryzacji ani modyfikacji w sposób polegający na jego zwiększeniu, z zastrzeżeniem możliwości zmian określonych w § 12 ust. 1.

            - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę ……… zł netto (słownie złotych: …………..), plus podatek VAT w wysokości …….. zł, co daje kwotę brutto w wysokości …………… zł (słownie złotych: ……….), z podziałem na:

    - wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w ramach Etapu I (25% wartości netto) na kwotę ……… zł netto (słownie złotych: …………..), plus podatek VAT w wysokości …….. zł, co daje kwotę brutto w wysokości …………… zł (słownie złotych: ……….),

    - wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w ramach Etapu II (25% wartości netto)   na kwotę ……… zł netto (słownie złotych: …………..), plus podatek VAT w wysokości …….. zł, co daje kwotę brutto w wysokości …………… zł (słownie złotych: ……….).

    - wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w ramach Etapu III, (50% wartości netto)  na kwotę ……… zł netto (słownie złotych: …………..), plus podatek VAT w wysokości …….. zł, co daje kwotę brutto w wysokości …………… zł (słownie złotych: ……….).

      - -

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia wszelkie koszty oraz zysk Wykonawcy z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy, w tym sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, ewentualnych korekt do przedmiotu umowy, wyjaśnień w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, oraz obejmuje nadzór autorski, o których  mowa w § 2 ust. 4 pkt 5 umowy.

      - Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy na podstawie faktury VAT lub rachunku na rachunek bankowy nr ……………………… wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rachunku lub faktury VAT do siedziby Zamawiającego oraz złożeniu oświadczeń o zapłacie wynagrodzenia dla Podwykonawcy. Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.

      - Podstawą wystawienia przez Wykonawcę rachunku/faktury VAT będą protokoły zdawczo – odbiorcze podpisane bez zastrzeżeń przez każdą ze Stron za wykonanie przedmiotu umowy, tj.:

- protokołu odbioru częściowego, po zakończeniu realizacji Etapu I, tj.: dostarczenie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego oraz potwierdzenia złożenia wniosku.

- protokołu odbioru częściowego, po zakończeniu realizacji Etapu II, tj.: uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz dostarczenie dokumentacji technicznej.

- protokołu odbioru końcowego po zakończeniu kompletnego przedmiotu umowy – 
Etapu III.

      - Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - W przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

      - Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 5 jest tożsamy z  rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatników VAT, z zastrzeżeniem przypadku, gdy Wykonawca będzie zwolniony z podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze/rachunku nie będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w rejestrze podatników VAT, a Wykonawca nie będzie podlegał zwolnieniu od podatku od towarów i usług, Zamawiający wzywa Wykonawcę do przedłożenia potwierdzenia zmiany rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwóch dni. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zmianę numeru rachunku bankowego w rejestrze podatników VAT, Zamawiający ma prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatników VAT. W tym wypadku, uznaje się, że Zamawiający prawidłowo wykonał swoje zobowiązanie w zakresie zapłaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

      - Jeżeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatników VAT oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzającego braku obowiązku rejestracji tegoż rachunku bankowego, Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawcę lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego brak tegoż obowiązku. Strony zgodnie oświadczają, że wskazane okoliczności nie stanowią opóźnienia lub zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 6

            - Strony uzgadniają, że osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy będzie:

              - ……………. – …………………...…., tel. ………………….;

            - Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego będą:

              - Pani Barbara Kłosowska – Kierownik Wydziału Inwestycji, tel. 44 714 58 45;

              - Pan  Adam Johan – Kierownik Wydziału Kanalizacyjnego, tel. 44 714 58 79;

§ 7

- Wykonawca, stosownie do ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do wszelkiej dokumentacji wytworzonej w ramach przedmiotu umowy, obejmujących prawo do korzystania i rozporządzania pracą na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, a w szczególności do:

- korzystania na własny użytek,

- wielokrotnego publikowania,

- rozpowszechniania,

- wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim,

- wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera,

- wprowadzania do obrotu.

- Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.

- Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1.

- Zamawiający niniejszą umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ust. 1, 2, 3 w kraju i za granicą.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2, wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy. Cena nabycia autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw majątkowych została uwzględniona w wynagrodzeniu określonym w § 5 ust. 2.

- Wykonawca nie ma prawa do przenoszenia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.

- Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych.

- Przedmiot umowy stanowi własność Zamawiającego i jego wyniki nie mogą być udostępniane osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

- Założenia lub dane wyjściowe nie będące danymi ogólnodostępnymi uzyskane od Zamawiającego podczas realizacji przedmiotu umowy są własnością Zamawiającego i nie mogą być udostępniane osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność z uwagi na potrzeby realizowanej inwestycji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wadliwego przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia wad w dniu odbioru przez Zamawiającego.

- O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę.

- Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji projektowej niezgodne z decyzjami właściwych organów i instytucji, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości rzeczy stanowiącej przedmiot umowy na okres ……… miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji w ten sposób, iż okres rękojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji określonemu w ust. 5 i rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany na pisemne wezwanie Zamawiającego usunąć na swój koszt wszelkie wady dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- Za wadę uznaje się w szczególności:

  - niezdatność przedmiotu umowy do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu Umowy,

  - jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentach, rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym przedmiot Umowy) powodującą brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

  - niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie,

  - obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy,

  - obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy,

  - sytuację w której element przedmiotu Umowy nie stanowi własności Wykonawcy,

  - sytuację w której przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich.

  - nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających spowodowanych ujawnieniem się w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robót budowlanych wad, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz przekazania ww. opracowań wraz z koniecznymi oświadczeniami, zmianami decyzji, przez osoby wskazane w Ofercie, na koszt Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i nie dostarczy dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 4 w terminie określonym pisemnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku, koszty usuwania wad w dokumentacji będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania, a następnie z ubezpieczenia Wykonawcy.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- w przypadku rażącego niewykonywania obowiązków wynikających z zapisów umowy, np. niestawiania się Wykonawcy na wezwania Zamawiającego, nieuwzględnienia uwag Zamawiającego co do opracowywanych dokumentów, bez podania uzasadnienia przyczyny.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru dokumentacji lub odmawia  podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zaistnieniu nadzwyczajnych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają  realizację umowy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy, a powodujące dodatkowe nieuzasadnione koszty.

- Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - w przypadku naruszenia obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 4, ust. 3-7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % od wartości całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 5 ust. 2, za każdy stwierdzony przypadek,

  - -,

  - w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % od wartości całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, naliczoną do dnia należytego wykonania przedmiotu umowy,

  - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % od całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 5 ust. 2,

  - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % od całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 5 ust. 2, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 umowy.

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% wartości brutto tego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wymagalności płatności faktury / rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – za każde naruszenie,

  - w przypadku niewywiązania się z zapisów § 12 ust. 2 lit h) - w wysokości 3% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, za każdy stwierdzony przypadek niewywiązania z ww. zapisów,

  - w przypadku niewywiązania się z zapisów § 12 ust. 2 lit i) - w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, za każdy jeden rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 lit i).

- Strony zastrzegają sobie prawo do ubiegania się o odszkodowanie uzupełniające, przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

- Kary umowne podlegają kumulowaniu.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2.

- Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie (kompensata umowna).

§ 11

- Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem a w przypadku bieżących uzgodnień w formie korespondencji, nie skutkującej zmianą warunków umowy dopuszczalna jest droga mailowa. Strony dopuszczają również korespondencję poprzez ePUAP i pocztę elektroniczną w przypadkach braku potrzeby dokumentowania realizacji umowy w formie papierowej.

- Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i adresy e-mail, podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca  zamieszkania, siedziby. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub adresu e-mail, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby, Strony uznają za doręczone.

§ 12

      - Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,  jeżeli zajdzie któryś z wymienionych niżej przypadków:

  - zmiana terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia sił wyższych, np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia,

  - zmiana terminu realizacji zamówienia na skutek działań organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w tym:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

przesunięcie terminu wykonania umowy nastąpi o czas niezbędny na ustanie ww. czynników.

  - zmiana terminu wykonania umowy w związku z zmianami legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia w szczególności prawa budowlanego, i konieczność Wykonawcy do dostosowania się do nowych obowiązujących przepisów – w przypadku gdy zmiany przepisów miały miejsce po rozpoczęciu przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy;

  - zmiana wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących wysokość podatku VAT, w takiej sytuacji wartość umowy brutto zostanie zmieniona na wyliczoną w oparciu o aktualne przepisy dotyczące naliczania podatku VAT;

  - zmiany osób reprezentujących strony umowy w przypadku zmian organizacyjnych;

      - Zmiana wysokości wynagrodzenia brutto będzie możliwa również w przypadku

zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja ta będzie mogła być dokonana raz w okresie trwania umowy z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:

a)	waloryzacja wynagrodzenia następuje nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy,

b)	waloryzacja dokonywana będzie, w sytuacji zmiany cen materiałów lub kosztów związanych

z realizacją usług będących przedmiotem niniejszej umowy o co najmniej 10% w stosunku do materiałów lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty,

c)	waloryzacji podlegać będzie wynagrodzenie brutto określone w ofercie Wykonawcy,

d)	maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynagrodzenia nie może przekroczyć wartości 5 %,

e)	waloryzacja dotyczyć będzie jedynie zakresu przedmiotu umowy niezrealizowanego jeszcze przez Wykonawcę i nieodebranego przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, o którym mowa lit.g),

f)	wartość waloryzacji (WW) o której mowa w lit. c) określa się na podstawie wzoru:

WW = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy,  niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę

i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku,

F - średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS.

g)	waloryzacja dokonywana będzie na pisemny uzasadniony wniosek, który powinien zawierać:

1)	wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

2)	zrealizowany i rozliczony zakres zamówienia – potwierdzony przez Zamawiającego

3)	zakres zamówienia pozostały do realizacji – potwierdzony przez Zamawiającego

4)	dowody na to, że wzrost cen materiałów lub kosztów miał wpływ na koszt realizacji zamówienia (w tym wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i dokładne wskazanie materiałów lub kosztów, związanych z realizacją zamówienia, które miały bezpośredni wpływ na zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy). Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował zmian cen materiałów lub kosztów, które nie są konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających powyższe okoliczność. Wniosek może dotyczyć wyłącznie usług, jeszcze nie wykonanych.

h)	Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem w terminie 14 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

i)	Wykonawca w sytuacji, o której mowa w lit. h),  zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 5 dni, o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany.

      - Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych datą oraz kolejnymi numerami.

      - Niedopuszczalne są, pod rygorem nieważności, istotne zmiany postanowień umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian określonych w ust. 1, których możliwość dokonania Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

      - Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

1)	danych teleadresowych;

2)	danych rejestrowych;

3)	danych osób uprawnionych do kontaktów w sprawie realizacji umowy z każdej ze Stron.

- W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania   Zamawiającego o:

1)	zmianie siedziby lub nazwy firmy;

2)	zmianie osób reprezentujących;

3)	ogłoszeniu upadłości;

4)	ogłoszeniu likwidacji;

5)	zawieszeniu działalności;

6)	wszczęciu postępowania na podstawie ustawy prawo restrukturyzacyjne, w którym uczestniczy Wykonawca.

§ 13

            - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadającej wynagrodzeniu określonemu w § 5 ust. 2, tj. kwotę brutto ………………… zł  (słownie: ……………………… …/100), w formie(ach) określonych w ustawie Pzp, tj. ………………………………………., z zastrzeżeniem, iż wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie(ach) określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp wymaga zgody Zamawiającego.

            - Zabezpieczenie to służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

            - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwolnione w następujący sposób:

1) w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru;

2) w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 15

Strony postanawiają, iż właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pozostałe przepisy prawa polskiego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY				    	WYKONAWCA